项目需求书

一、项目背景

根据工作安排，广州市生态环境局拟委托技术单位开展广州市荔湾区农用地土壤重金属污染溯源工作。

二、项目工作范围

负责对荔湾区内受污染农用地进行重金属污染溯源，保质保量向我局提交相关溯源报告，报告内容包括污染源清单，污染源整治情况（包括整治方案，整治计划）。

三、项目工作内容

该项目要求技术单位按照《农用地土壤重金属污染溯源指南》工作要求，做好技术服务工作。工作内容包含但不限于以下：

（一）收集信息资料、研判农用地土壤重金属污染成因。

（二）结合农用地土壤重金属污染成因的研判情况和受污染农用地周边潜在涉重金属污染源的治理情况，研判污染源是否完成整治。

（三）根据污染成因研判结果，开展必要的现场查勘、访谈、监测等工作，进一步核实污染源。

（三）根据污染源核实结果，形成当前农用地土壤重金属污染源清单，编制并实施治理方案。

（四）服务期限为：合同签订之日起至2025年1月31日。

四、项目支付方式

项目采取分期付款方式：

1.签订合同后，支付金额9万元；

2.完成项目成果初稿，支付金额6万元；

3.提交终稿并经验收合格后，支付金额3万元。

五、项目成果和提交数量

出具《广州市荔湾区农用地土壤重金属污染溯源工作报告》《广州市荔湾区农用地重金属污染源清单》《广州市荔湾区农用地土壤重金属污染源整治方案》书面材料，一式五份，且提供最终电子报告材料。

六、项目预算经费

不高于18万元人民币。

七、确定成交供应商原则

质量和服务优先，若质量和服务相同，则价格最低者为成交供应商。