附件1                      县（市、区）生活垃圾处理设施建设工程表

| 序号 | 地市 | 县（市、区） | “一县一场”建设内容 | 建设规模（吨/日） | 投资估算（万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕头 | 澄海区 | 建设生活垃圾焚烧厂 | 675 | 40500 | 汕头市人民政府、澄海区人民政府 |
| 2 |  | 潮阳区 | 建设生活垃圾焚烧发电厂 | 1500 | 80000 | 汕头市人民政府、潮阳区人民政府 |
| 3 |  | 潮南区 | 建设生活垃圾焚烧发电厂 | 1000 | 48000 | 汕头市人民政府、潮南区人民政府 |
| 4 | 韶关 | 仁化县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 100 | 6000 | 韶关市人民政府、仁化县人民政府 |
| 5 |  | 南雄市 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 200 | 8000 | 韶关市人民政府、南雄市人民政府 |
| 6 |  | 翁源县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 100 | 6000 | 韶关市人民政府、翁源县人民政府 |
| 7 | 河源 | 和平县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 150 | 8000 | 河源市人民政府、和平县人民政府 |
| 8 |  | 龙川县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 150 | 7000 | 河源市人民政府、龙川县人民政府 |
| 9 |  | 紫金县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 150 | 7000 | 河源市人民政府、紫金县人民政府 |
| 10 |  | 连平县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 150 | 7000 | 河源市人民政府、连平县人民政府 |
| 11 | 梅州 | 蕉岭县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 150 | 7000 | 梅州市人民政府、蕉岭县人民政府 |
| 12 |  | 大埔县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 150 | 7000 | 梅州市人民政府、大埔县人民政府 |
| 13 |  | 丰顺县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 150 | 7000 | 梅州市人民政府、丰顺县人民政府 |
| 14 |  | 五华县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 150 | 7000 | 梅州市人民政府、五华县人民政府 |
| 15 |  | 平远县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 150 | 7000 | 梅州市人民政府、平远县人民政府 |
| 16 | 汕尾 | 陆河县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 300 | 4950 | 汕尾市人民政府、陆河县人民政府 |
| 17 | 阳江 | 阳春市 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 350 | 9600 | 阳江市人民政府、阳春市人民政府 |
| 18 |  | 阳东县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 200 | 8000 | 阳江市人民政府、阳东县人民政府 |
| 19 | 湛江 | 雷州市 | 建设生活垃圾无害化综合处理场（一期） | 600 | 10000 | 湛江市人民政府、雷州市人民政府 |
| 20 | 湛江 | 廉江市 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 300 | 8000 | 湛江市人民政府、廉江市人民政府 |
| 21 |  | 吴川市 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 200 | 8000 | 湛江市人民政府、吴川市人民政府 |
| 22 |  | 遂溪县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 300 | 10000 | 湛江市人民政府、遂溪县人民政府 |
| 23 | 茂名 | 信宜市 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 200 | 8000 | 茂名市人民政府、信宜市人民政府 |
| 24 | 肇庆 | 四会市 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 200 | 8000 | 肇庆市人民政府、四会市人民政府 |
| 25 |  | 广宁县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 100 | 6000 | 肇庆市人民政府、广宁县人民政府 |
| 26 |  | 封开县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 100 | 4000 | 肇庆市人民政府、封开县人民政府 |
| 27 |  | 怀集县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 300 | 8000 | 肇庆市人民政府、怀集县人民政府 |
| 28 | 清远 | 英德市 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 200 | 8000 | 清远市人民政府、英德市人民政府 |
| 29 |  | 连州市 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 100 | 6000 | 清远市人民政府、连州市人民政府 |
| 30 |  | 佛冈县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 300 | 10000 | 清远市人民政府、佛冈县人民政府 |
| 31 |  | 连山壮族瑶族自治县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 100 | 6000 | 清远市人民政府、连山壮族瑶族自治县人民政府 |
| 32 |  | 连南瑶族自治县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 100 | 6000 | 清远市人民政府、连南瑶族自治县人民政府 |
| 33 |  | 阳山县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 150 | 7000 | 清远市人民政府、阳山县人民政府 |
| 34 | 潮州 | 潮安区 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 200 | 8000 | 潮州市人民政府、潮安区人民政府 |
| 35 |  | 饶平县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 300 | 10000 | 潮州市人民政府、饶平县人民政府 |
| 36 | 揭阳 | 普宁市 | 建设生活垃圾焚烧厂 | 800 | 20500 | 揭阳市人民政府、普宁市人民政府 |
| 37 |  | 惠来县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 200 | 8000 | 揭阳市人民政府、惠来县人民政府 |
| 38 | 云浮 | 郁南县 | 建设生活垃圾无害化填埋场 | 100 | 6000 | 云浮市人民政府、郁南县人民政府 |

投资估算合计：440550万元

附件2                               农村环境综合整治工程表

| 序号 | 地市 | 项 目 名 称 | 建 设 内 容 | 完成时限 | 投资估算（万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕头 | 龙湖区新溪镇十一合、西南村农村环境综合整治工程 | 韩江新津河下游5个自然村铺设污水管网；建设生活垃圾转运站，配置垃圾运输车辆。 | 2015 | 800 | 汕头市人民政府、龙湖区人民政府 |
| 2 |  | 潮阳区金灶镇前洋村农村环境综合整治工程 | 修建截污管道。 | 2016 | 400 | 汕头市人民政府、潮阳区人民政府 |
| 3 |  | 澄海区上华镇、隆都镇（东林头村、沙坝村等10个村）农村环境综合整治工程 | 建设人工湿地系统、生化处理池，配套污水管网；建设生活垃圾压缩转运站。 | 2016 | 1400 | 汕头市人民政府、澄海区人民政府 |
| 4 |  | 濠江区滨海街道钱塘、华里、华新、里前、林后等5个连片社区农村环境连片整治工程 | 铺设污水管道；建设垃圾转运站。 | 2016 | 950 | 汕头市人民政府、濠江区人民政府 |
| 5 | 佛山 | 三水区大塘镇莘田、永平、连滘片区农村环境综合整治工程 | 建设污水治理设施，铺设污水管网；建设垃圾转运站，配置垃圾桶、垃圾收运车辆。 | 2016 | 300 | 佛山市人民政府、三水区人民政府 |
| 6 | 韶关 | 浈江区乐园镇六合、上坝等5个村农村环境连片整治工程 | 建设生活污水处理系统，铺设污水管网；建设垃圾收集池，配置垃圾桶和垃圾收运车辆。 | 2015 | 400 | 韶关市人民政府、浈江区人民政府 |
| 7 |  | 武江区西河镇糖寮村、黄塱村等6个村农村环境综合整治工程 | 武江流域6个村建设氧化塘、人工湿地等污水治理设施，铺设和改造污水管网；建设垃圾池、垃圾中转站，配置垃圾桶、垃圾收运输车辆。 | 2016 | 650 | 韶关市人民政府、武江区人民政府 |
| 8 |  | 曲江区枫湾镇白水村、枫湾村等5个村农村环境综合整治工程 | 浈江流域建设饮用水源地防护栏，设置水源地标志和警示牌；铺设污水管网，改造排水边渠，建设污水处理设施；建设垃圾中转站、垃圾池，配置垃圾桶、垃圾收集车辆。 | 2016 | 1250 | 韶关市人民政府、曲江区人民政府 |
| 9 |  | 乐昌市秀水镇秀水村、西河村等5个村农村环境综合整治工程 | 辽思河沿岸5个村铺设污水管网，建设污水处理设施；建设垃圾收集池，配置垃圾桶、垃圾收运车辆。 | 2015 | 500 | 韶关市人民政府、乐昌市人民政府 |
| 10 |  | 仁化县丹霞街道夏富村、黄屋村等5个村农村环境综合整治工程 | 锦江沿岸5个村铺设污水管网，建设生活污水处理设施；建设垃圾收集池、垃圾中转站，配置垃圾桶、垃圾收运车辆；建设畜禽养殖废水处理设施、畜禽粪便综合利用设施。 | 2015 | 950 | 韶关市人民政府、仁化县人民政府 |
| 11 | 韶关 | 南雄市珠玑镇里仁村、塘东村等6个村农村环境综合整治工程 | 洋湖村、珠玑村和聪辈村生活污水并入珠玑镇污水处理厂；建设氧化塘、人工湿地等污水治理设施，建设和修补边渠，铺设污水管网；建设垃圾转运站、垃圾收集池，配置垃圾桶、垃圾收运车辆。 | 2015 | 1000 | 韶关市人民政府、南雄市人民政府 |
| 12 |  | 始兴县澄江镇暖田村、潭坑村、澄江村农村环境综合整治项目工程 | 建设、修复污水收集管网，建设污水治理设施；建设垃圾中转站、垃圾池，配置垃圾桶、垃圾收运车辆；建设堆肥场沼气池。 | 2014 | 350 | 韶关市人民政府、始兴县人民政府 |
| 13 |  | 始兴县城南镇、沈所镇（瑶族村、八一村等22个行政村）农村环境综合整治工程（始兴县农村环境连片整治示范县试点项目） | 花山水库设立饮用水源保护隔离防护网、界碑、道路警示牌、宣传牌；墨江沿岸村庄建设人工湿地污水处理设施，新建和改建污水收集管网；建立垃圾收集站，建设垃圾中转站、垃圾收集池，配置垃圾桶和垃圾运输车辆；建设畜禽养殖废水处理沼气池。 | 2016 | 1800 | 韶关市人民政府、始兴县人民政府 |
| 14 |  | 新丰县黄礤镇三坑村、梁坝村等14个行政村和社区农村环境连片整治工程 | 东江流域新丰江水库上游14个村和社区建设、改造污水管网，建设污水治理设施；建设垃圾中转站、垃圾池，配置垃圾桶、垃圾收运车辆。 | 2015 | 550 | 韶关市人民政府、新丰县人民政府 |
| 15 |  | 乳源瑶族自治县东坪镇东田村、汤盆村等5个村农村环境综合整治工程 | 南水水库周边5个村铺设污水管网，改造边渠，建设污水处理设施；建设垃圾收集池、垃圾中转站，配置垃圾桶、垃圾收运车辆。 | 2016 | 550 | 韶关市人民政府、乳源瑶族自治县人民政府 |
| 16 | 河源 | 东源县新港镇半坑村、双田村、龙镇村等9个行政村项目农村环境综合整治工程 | 建设水源地防护栏、水源保护警示标志；建设生活污水收集管网；配置垃圾桶，建设垃圾收集中转站、垃圾临时贮存池，垃圾收集转运车部。 | 2014 | 250 | 河源市人民政府、东源县人民政府 |
| 17 |  | 东源县柳城镇柳城村、围星村等6个村农村环境连片整治工程 | 东江流域6个村集中饮用水水源地建设截污沟，设置警示标志；建设垃圾池、垃圾中转站，配置垃圾收运车辆。 | 2015 | 750 | 河源市人民政府、东源县人民政府 |
| 18 |  | 和平县东水镇云星村、梅花村等10个村农村环境连片整治工程 | 在月坑水库设置水源林隔离设施及标志；浰江与东江交汇沿岸10个村建设垃圾收集池、垃圾转运站；河道垃圾清理等。 | 2016 | 500 | 河源市人民政府、和平县人民政府 |
| 19 |  | 和平县合水镇彰洞村、丰岭村等5个村农村环境综合整治工程 | 和平河与浰江交汇沿岸5个村饮用水源保护区设置保护标志牌、隔离网，建设截污沟；铺设污水管网，建设污水处理设施；建设垃圾池、垃圾转运站，配置垃圾转运车辆。 | 2015 | 650 | 河源市人民政府、和平县人民政府 |
| 20 | 河源 | 龙川县紫市镇船肚村农村环境综合整治工程 | 开展受污染农田修复；七目嶂铅锌矿场尾矿库区周边土复垦生态修复。 | 2014 | 250 | 河源市人民政府、龙川县人民政府 |
| 21 |  | 龙川县鹤市镇、通衢镇（鹤联村、社坑村等29个村）农村环境综合整治工程(龙川县农村环境连片整治示范县试点项目) | 韩江流域29个村建设污水管网、污水处理设施；建设垃圾中转站、垃圾收集池，配置垃圾桶、垃圾收运车和垃圾运输车。 | 2016 | 1700 | 河源市人民政府、龙川县人民政府 |
| 22 |  | 紫金县黄塘镇黄塘社区居委会、腊石村等9个村农村环境综合整治工程 | 东江一级支流柏埔河中游沿岸9个村建设垃圾收集屋，购置垃圾桶、垃圾收运车辆。 | 2015 | 300 | 河源市人民政府、紫金县人民政府 |
| 23 |  | 连平县三角镇向阳村、桐岗村等5个村农村环境综合整治工程 | 三角河沿岸5个村整治排污口，铺设污水管网，建设污水处理设施；建设垃圾收集池、垃圾中转站，配置垃圾收运车辆。 | 2015 | 900 | 河源市人民政府、连平县人民政府 |
| 24 | 梅州 | 梅江区城北镇扎上村、扎下村等5个村农村环境综合整治工程 | 建设污水处理设施；建造垃圾收集屋，配置垃圾收运车辆、垃圾箱。 | 2014 | 450 | 梅州市人民政府、梅江区人民政府 |
| 25 |  | 梅县松源镇宝坑村环境综合整治工程 | 修建松源宝坑锰矿矿区拦渣坝，配套排水沟；矿区土方平整和受污染农田生态修复。 | 2015 | 250 | 梅州市人民政府、梅县人民政府 |
| 26 |  | 蕉岭县大坝村、洪才村、石峰村、广育村、叶田村连片环境综合整治工程 | 建设截污管网、人工湿地系统；建设养殖废水处理装置。 | 2015 | 500 | 梅州市人民政府、蕉岭县人民政府 |
| 27 |  | 蕉岭县蕉城镇、长潭镇（堑垣村、上村村等5个村）农村环境连片整治工程 | 韩江流域上游5个村建设污水治理设施，铺设污水管网；建设垃圾收集屋，配置垃圾收集桶、垃圾收运车辆。 | 2015 | 800 | 梅州市人民政府、蕉岭县人民政府 |
| 28 |  | 大埔县光德镇上漳、下漳等5个村农村环境连片整治工程 | 上樟村饮用水源保护区设立界桩、警示牌；韩江支流樟溪河沿岸5个村建设截污沟工程和氧化塘；建设垃圾中转站、垃圾池，配置垃圾箱、垃圾收运车辆。 | 2015 | 500 | 梅州市人民政府、大埔县人民政府 |
| 29 |  | 大埔县湖寮镇古城村等6个村农村环境连片整治工程 | 建设饮用水源安全保护工程；建设生活污水及畜禽养殖业废水处理系统、生活垃圾收运设施。 | 2017 | 1000 | 梅州市人民政府大埔县人民政府 |
| 30 |  | 丰顺县潭江镇潭江村、丹竹洋村、溪西村、胜溪村环境综合整治工程 | 韩江沿河4村庄建设格栅渠、沉砂池、水解酸化池、人工湿地系统、干化场4座，铺设截污管网；建设垃圾收集池、配套垃圾收运车辆和垃圾转运站。 | 2014 | 900 | 梅州市人民政府、丰顺县人民政府 |
| 31 | 梅州 | 丰顺县黄金镇望楼村、黄金村等6个村农村环境连片整治工程 | 韩江流域6个村建设污水处理站，铺设截污管网；建设垃圾收集池、垃圾转运站，配置垃圾收运车辆。 | 2015 | 1000 | 梅州市人民政府、丰顺县人民政府 |
| 32 |  | 五华县转水镇青塘片区农村环境综合整治工程 | 建设污水处理氧化塘，铺设污水管网；清理河道垃圾；建设垃圾收集池，配置垃圾运输车辆和垃圾桶。 | 2015 | 250 | 梅州市人民政府、五华县人民政府 |
| 33 |  | 五华县横陂镇红光村、横陂村等5个村农村环境连片整治工程 | 韩江支流琴江流域5个村建设污水治理设施；建设垃圾收集池，配置垃圾箱（桶）、垃圾收运车辆。 | 2017 | 650 | 梅州市人民政府、五华县人民政府 |
| 34 |  | 五华县华阳镇华阳片区华阳、华南等5个村农村环境综合整治工程 | 韩江支流琴江流域5个村建设污水处理设施，铺设污水管网；建设垃圾收集池，配置垃圾桶、垃圾收运车辆。 | 2017 | 500 | 梅州市人民政府、五华县人民政府 |
| 35 |  | 兴宁市福兴街道办事处福兴居委会、锦华村、高田村、神光村、黄畿村环境综合整治工程 | 铺设截污管网，建设污水处理设施；建设垃圾收集池，配置垃圾箱、垃圾收运车辆。 | 2014 | 300 | 梅州市人民政府、兴宁市人民政府 |
| 36 |  | 兴宁市宁新街道黄岭、大岭等5个村农村环境综合整治工程 | 建设污水处理设施，铺设污水管网；建设垃圾池、垃圾转运站；配置垃圾箱、垃圾收运车辆。 | 2017 | 600 | 梅州市人民政府、兴宁市人民政府 |
| 37 |  | 兴宁市黄陂镇学士村、虎留村等9个村农村环境综合整治工程 | 宁江河上游9个村建设污水处理设施；配套垃圾运输车、垃圾桶、垃圾收集池，建垃圾中转站。 | 2015 | 900 | 梅州市人民政府、兴宁市人民政府 |
| 38 |  | 平远县八尺镇、河头镇（八尺村、樟田村等10个村）农村环境综合整治工程(平远县农村环境连片整治示范县试点项目) | 韩江上游10个村建设人工湿地；以及建设垃圾中转站。 | 2016 | 1950 | 梅州市人民政府、平远县人民政府 |
| 39 | 惠州 | 惠城区水口街道万年村、万芦村等5个村农村环境综合整治工程 | 饮水水源保护区设立标志牌，对一级保护区实施网围工程，清理保护区内的种植、非法采沙场；建设生活污水处理设施；配套垃圾桶、垃圾屋、垃圾运输专用车以及垃圾中转站等。 | 2016 | 2800 | 惠州市人民政府、惠城区人民政府 |
| 40 | 汕尾 | 汕尾市城区遮浪街道宫前、合港、水龟寮村农村环境综合整治工程 | 改造污水沟和明渠，铺设污水管道，建设污水处理设施；建设垃圾收集池，配套垃圾桶、垃圾收运车辆。 | 2016 | 350 | 汕尾市人民政府、汕尾市红海湾经济开发区管委会 |
| 41 |  | 海丰县大湖镇高螺村、新德村等5个村农村环境综合整治工程 | 整治露天污水排放土渠，铺设污水收集管网，建设污水处理设施；建设垃圾收集池、垃圾中转站，配置垃圾桶、垃圾收运车辆。 | 2015 | 900 | 汕尾市人民政府、海丰县人民政府 |
| 42 | 汕尾 | 陆丰市东海镇炎龙村、龙光村等5个村农村环境综合整治工程。 | 铺设污水管道工程，建设污水处理系统（人工湿地）；建设垃圾收集池，配备垃圾收运设施。 | 2015 | 1850 | 汕尾市人民政府、陆丰市人民政府 |
| 43 |  | 陆丰市碣石镇浅海村、新饶村等5个村农村环境综合整治工程。 | 铺设污水管道工程，建设污水处理系统（人工湿地）；建设垃圾收集池，配备垃圾收运设施。 | 2015 | 1960 | 汕尾市人民政府、陆丰市人民政府 |
| 44 |  | 陆河县河田镇上径村、河东村等8个村农村环境综合整治工程（陆河县农村环境连片整治示范县试点项目） | 建设污水处理设施，铺设污水管网；建设垃圾转运站、垃圾池，配置垃圾转运箱、垃圾收运车辆；建设畜禽养殖污水治理设施；开展废弃矿区整治及生态恢复。 | 2016 | 1600 | 汕尾市人民政府、陆河县人民政府 |
| 45 |  | 汕尾市华侨管理区老屯村、新屯村等5个村农村环境综合整治工程 | 建设污水处理设施，铺设污水管网；建设垃圾转运站、垃圾池，配置垃圾转运箱、垃圾收运车辆。 | 2016 | 800 | 汕尾市人民政府、汕尾市华侨管理区管委会 |
| 46 | 阳江 | 江城区埠场镇端逢村等6个村庄连片环境综合整治工程 | 建设污水处理设施和垃圾池。 | 2015 | 300 | 阳江市人民政府、江城区人民政府 |
| 47 |  | 阳春市合水镇平南村等6个行政村农村环境连片整治工程 | 建设垃圾收集池；铺设污水管网，改造现有排水沟渠；建设氧化塘。 | 2014 | 350 | 阳江市人民政府、阳春市人民政府 |
| 48 |  | 阳东县合山镇丰垌村、西朝村等6个村农村环境综合整治工程 | 建设污水处理设施，铺设污水管网，改造排水沟；扩建垃圾中转站，建设垃圾收集屋，配置垃圾箱、垃圾收运车辆。 | 2015 | 1850 | 阳江市人民政府、阳东县人民政府 |
| 49 |  | 阳西县织贡镇石桥铺、联安等5个村农村环境连片整治工程 | 建设污水处理设施，铺设污水管网；建设生活垃圾收集池。 | 2016 | 800 | 阳江市人民政府、阳西县人民政府 |
| 50 | 湛江 | 麻章区麻章镇25个村农村环境连片整治工程 | 建设污水管网，建设污水处理设施。 | 2014 | 800 | 湛江市人民政府、麻章区人民政府 |
| 51 |  | 雷州市松竹镇北边村农村环境综合整治工程 | 建设污水处理设施和排污沟，设置垃圾收集点。 | 2015 | 150 | 湛江市人民政府、雷州市人民政府 |
| 52 |  | 廉江市石岭镇村镇连片环境综合整治工程 | 建设排污沟、排污管网、污水处理站；建设生活垃圾收集系统。 | 2014 | 250 | 湛江市人民政府、廉江市人民政府 |
| 53 | 湛江 | 廉江市河唇镇新屋仔、河唇等5个村村农村环境综合整治工程 | 建设污水治理设施，铺设排污管网，建设垃圾压缩站；建设垃圾收集站，配置清运车辆和垃圾桶。 | 2016 | 2050 | 湛江市人民政府、廉江市人民政府 |
| 54 |  | 吴川市黄陂镇唐基村农村环境综合整治工程 | 铺设排污管道，建设生活污水处理设施；建设垃圾收集转运场。 | 2015 | 300 | 湛江市人民政府、吴川市人民政府 |
| 55 |  | 徐闻县龙塘镇陈宅村、杨宅村等5个村庄环境连片综合整治工程 | 建设垃圾转运站，建设生活污水处理设施，配套污水管网。 | 2014 | 450 | 湛江市人民政府、徐闻县人民政府 |
| 56 |  | 遂溪县界炮镇老马村、江头村农村环境综合整治工程 | 铺设污水管网，建设生活污水处理设施；建设垃圾收集池，配置垃圾桶、垃圾收运车辆。 | 2015 | 300 | 湛江市人民政府、遂溪县人民政府 |
| 57 | 茂名 | 茂南区镇盛镇黄竹村农村环境综合整治工程 | 小东江支流黄竹河流域黄竹村铺设污水管网，建设生活污水处理设施；建设垃圾收集屋、垃圾转运站，配置垃圾收集桶、垃圾收运车辆，建设粪便发酵预处理堆放场、粪便发酵车间。 | 2015 | 900 | 茂名市人民政府、茂南区人民政府 |
| 58 |  | 茂港区七迳镇东山村农村环境综合整治工程 | 铺设污水管道，建设生活污水处理站。 | 2015 | 300 | 茂名市人民政府、茂港区人民政府 |
| 59 |  | 高州市古丁镇高州水库周边马丽等3个村农村环境连片整治工程 | 高州水库集雨区3个村建设人工湿地污水处理设施，铺设污水管网；建设垃圾处理站和垃圾收集站，配套垃圾桶，垃圾收运车辆。 | 2017 | 1450 | 茂名市人民政府、高州市人民政府 |
| 60 |  | 信宜市池洞镇、东镇镇（池洞村、大坡村等5个村）农村环境连片整治工程 | 鉴江流域沿岸5个村铺设污水管网，建设生活污水处理设施；建设垃圾收集池、垃圾中转站，配置垃圾桶，垃圾清运车辆；建设畜禽养殖废水处理设施、畜禽粪便综合利用设施。 | 2017 | 1800 | 茂名市人民政府、信宜市人民政府 |
| 61 |  | 电白县罗坑镇万坑村、甘坑村、高华村农村环境综合整治工程 | 设立饮用水源保护区警示标志、界标、宣传牌；建设生活污水处理站，铺设污水收集管网；建设垃圾收集池、转运站，配置垃圾收运车辆、垃圾桶；拆除造纸作坊、网箱养殖、沙场，对拆除造纸作坊的土地进行修复。 | 2016 | 1900 | 茂名市人民政府、电白县人民政府 |
| 62 |  | 化州市樟九河流域农村环境连片整治工程 | 樟九河流域村庄建设污水处理设施，铺设污水管网。 | 2017 | 4800 | 茂名市人民政府、化州市人民政府 |
| 63 | 肇庆 | 广宁县石涧镇宜洞村、横迳村等5个村农村环境连片整治工程 | 建设污水处理设施，铺设排污管道；配置垃圾收集桶、垃圾收运车辆、垃圾屋。 | 2015 | 800 | 肇庆市人民政府、广宁县人民政府 |
| 64 | 肇庆 | 德庆县永丰镇、武垄镇（古蓬村、武垄村等6个村）农村环境综合整治工程 | 建设饮用水源地建栅栏围挡，设立饮用水源保护区标志牌；铺设污水管道，建设污水处理设施；建设地埋式垃圾压缩中转站，配套垃圾收集点。 | 2016 | 1100 | 肇庆市人民政府、德庆县人民政府 |
| 65 | 清远 | 英德市大洞镇庙坑村、苗花村等5个村农村环境连片整治工程 | 大洞河饮用水源地设置水源地保护标志牌；大洞河沿岸5个村铺设污水管道，建设污水处理工程；建设垃圾收集池、垃圾中转站，配置垃圾桶、垃圾收运车辆。 | 2015 | 350 | 清远市人民政府、英德市人民政府 |
| 66 |  | 连州市西岸镇东江村、石兰村5个村村农村环境连片整治工程 | 东陂河沿岸5个村铺设污水管网，建设氧化塘和人工湿地等污水处理设施；建设垃圾收集池，配置垃圾桶和垃圾运输车辆。 | 2015 | 1650 | 清远市人民政府连州市人民政府 |
| 67 |  | 佛冈县高岗镇、迳头镇（长江村、新联村等5个村）农村环境连片整治工程 | 烟岭河及其支流沿岸5个村铺设污水管网，建设生活污水处理工程；建设垃圾池、垃圾中转站，配置垃圾桶、垃圾收运车辆。 | 2015 | 1400 | 清远市人民政府、佛冈县人民政府 |
| 68 |  | 连山县小三江镇三联村、鹿鸣村等5个村农村环境连片整治工程 | 铺设污水管网，建设污水处理设施；建设垃圾收集池，配置垃圾运输车辆。 | 2015 | 1650 | 清远市人民政府、连山壮族瑶族自治县人民政府 |
| 69 |  | 连南瑶族自治县寨岗镇新埠村、回龙村等5个村农村环境连片整治工程 | 寨岗河沿岸5个村铺设污水管网，建设污水处理工程；建设垃圾收集池、垃圾中转站，配置垃圾收运车辆。 | 2015 | 1350 | 清远市人民政府、连南瑶族自治县人民政府 |
| 70 |  | 阳山县七拱镇桂花村、龙脊村等5个村农村环境连片整治工程 | 七拱河沿岸5个村铺设污水管网，建设污水处理设施；新建和改造垃圾收集池，建设垃圾中转站，配置垃圾桶、垃圾收运车辆、垃圾压缩装置；建设畜禽养殖污染治理工程。 | 2016 | 750 | 清远市人民政府、阳山县人民政府 |
| 71 | 潮州 | 潮安区彩塘镇华桥、骊一等5个村农村环境连片整治工程 | 建设污水处理设施，铺设污水管网；建设垃圾收集点，配置垃圾收集车辆；开展历史遗留农村工矿污染治理。 | 2017 | 1200 | 潮州市人民政府、潮安区人民政府 |
| 72 |  | 饶平县所城镇鸿北村农村环境综合整治工程 | 建设处理人工湿地污水处理系统；增设垃圾临时堆放点，配置垃圾桶，扩大垃圾堆填区。 | 2015 | 250 | 潮州市人民政府、饶平县人民政府 |
| 73 |  | 饶平县新丰镇农村环境连片整治工程 | 改造人工湿地，铺设集污管网；建设垃圾收集池、中转站，配置垃圾桶和垃圾收运车辆；改造养殖户环保设施。 | 2015 | 3300 | 潮州市人民政府饶平县人民政府 |
| 74 |  | 饶平县钱东镇农村环境连片整治工程 | 建设人工湿地污水处理厂；配置垃圾收集箱，设置垃圾转运站。 | 2016 | 4000 | 潮州市人民政府饶平县人民政府 |
| 75 | 揭阳 | 普宁市燎原镇果陇村5个自然村综合整治工程 | 完善和整治三级化粪池，铺设污水管网；建设生活垃圾分类收集池、垃圾压缩站，配置垃圾收运车辆。 | 2017 | 1600 | 揭阳市人民政府、普宁市人民政府 |
| 76 |  | 揭东县锡场镇锡中村、锡东村、锡西村农村环境综合整治工程 | 榕江北边河沿岸3个村铺设污水管道，建设污水处理池；设置垃圾收集点。 | 2015 | 250 | 揭阳市人民政府、揭东县人民政府 |
| 77 |  | 揭东县新亨镇居委及硕联村、硕榕村等5个村农村环境连片整治工程 | 建设污水治理设施，铺设污水管网，建设拦污水闸；设置垃圾收集点。 | 2016 | 1100 | 揭阳市人民政府、揭东县人民政府 |
| 78 |  | 揭西县钱坑镇钱西片区钱西村、顶联村等5个村农村环境连片整治工程 | 建设污水处理设施，铺设污水管网；建设垃圾收集池，配置垃圾桶、垃圾收运车辆 | 2016 | 950 | 揭阳市人民政府、揭西县人民政府 |
| 79 |  | 揭西县上砂镇上联村、下联村等7个村村农村环境综合整治工程 | 榕江流域7个村铺设生活污水收集管网，建设人工湿地；改造垃圾中转站和临时垃圾堆处，增设垃圾临时堆放点。 | 2015 | 1400 | 揭阳市人民政府、揭西县人民政府 |
| 80 | 云浮 | 云城区河口街道云龙、马岗等5个村农村环境综合整治工程 | 建设污水处理设施，建设污水管网；建设垃圾收集池，配置垃圾桶、垃圾收运车辆。 | 2015 | 450 | 云浮市人民政府、云城区人民政府 |
| 81 |  | 罗定市金鸡镇罗贯村、大岗村等7个村农村环境连片整治工程 | 建设污水处理设施；建设垃圾压缩中转站，配套垃圾收运车辆。 | 2015 | 1200 | 云浮市人民政府、罗定市人民政府 |
| 82 |  | 新兴县天堂镇荣华村、东中村等5个村农村环境综合整治工程（新兴县农村环境连片整治示范县试点项目） | 建设排水渠；修建垃圾池、垃圾屋；迁移水源周边的养殖场地，建设禽畜集中圈养舍。 | 2015 | 1400 | 云浮市人民政府、新兴县人民政府 |
| 83 |  | 郁南县千官镇古罗村、千官村等5个村农村环境连片整治工程 | 铺设污水管网，建设生活污水设施；配套垃圾收集屋、垃圾桶、垃圾收运车辆，建设垃圾池、垃圾中转站，改造垃圾填埋场。 | 2016 | 1750 | 云浮市人民政府、郁南县人民政府 |
| 84 |  | 云安县逢远河流域连片村庄环境综合整治二期工程 | 云安县逢远河流域连片村庄建设污水治理设施，铺设污水收集管网；配置垃圾收集池、垃圾收集桶、垃圾收运车辆。 | 2015 | 500 | 云浮市人民政府、云安县人民政府 |
| 85 |  | 云安县六都镇大庆村、庆丰村等4个村农村环境综合整治工程 | 建设人工湿地处理系统；铺设污水管网；配置垃圾桶、垃圾收集池、垃圾收运车辆。 | 2015 | 250 | 云浮市人民政府、云安县人民政府 |

投资估算合计：85360万元

附件3                         小流域综合治理工程表（水利部分）

| 序号 | 类型 | 地市 | 县（市、区） | 项 目 名 称 | 完成时限 | 投资估算(万元) | 责 任 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一批竞争性评审项目 | 河源 | 龙川县 | 龙川县小庙河小流域综合治理工程 | 2015 | 5984 | 河源市人民政府、龙川县人民政府 |
| 2 |  | 河源 | 连平县 | 连平县大湖水小流域综合治理项目 | 2015 | 13046 | 河源市人民政府、连平县人民政府 |
| 3 |  | 梅州 | 梅江区 | 梅州市梅江区黄塘河（扎田水）小流域综合治理工程 | 2015 | 2641 | 梅州市人民政府、梅江区人民政府 |
| 4 |  | 惠州 | 惠城区 | 惠州市金山河小流域综合治理工程 | 2015 | 8036 | 惠州市人民政府、惠城区人民政府 |
| 5 |  | 惠州 | 惠城区 | 惠城区大岚河流域综合治理工程 | 2015 | 2661 | 惠州市人民政府、惠城区人民政府 |
| 6 |  | 惠州 | 龙门县 | 龙门县平陵河小流域综合治理工程 | 2015 | 5801 | 惠州市人民政府、龙门县人民政府 |
| 7 |  | 汕尾 | 陆河县 | 汕尾市陆河县新田河小流域综合治理工程 | 2015 | 4590 | 汕尾市人民政府、陆河县人民政府 |
| 8 |  | 湛江 | 廉江市 | 廉江市名教河小流域综合治理工程 | 2015 | 2656 | 湛江市人民政府、廉江市人民政府 |
| 9 |  | 肇庆 | 广宁县 | 广宁县漫水河小流域综合治理工程 | 2015 | 6668 | 肇庆市人民政府、广宁县人民政府 |
| 10 |  | 揭阳 | 普侨区 | 揭阳市普侨区石牌河小流域综合治理工程 | 2015 | 9722 | 揭阳市人民政府、普侨区管委会 |
| 11 |  | 云浮 | 云安县 | 云安县佛洞河小流域综合治理工程 | 2015 | 4204 | 云浮市人民政府、云安县人民政府 |
| 12 | 省试点 | 河源 | 和平县 | 和平县浰江下游贝墩水小流域综合治理工程 | 2015 | 5354 | 河源市人民政府、和平县人民政府 |
| 13 |  | 清远 | 连州市 | 清远连州市瑶安小流域综合治理工程 | 2015 | 5704 | 清远市人民政府、连州市人民政府 |
| 14 | 示范县小流域名录 | 河源 | 东源县 | 骆湖水小流域综合治理工程 | 2015 | 2428 | 河源市人民政府、东源县人民政府 |
| 15 |  |  |  | 久社河小流域综合治理工程 | 2015 | 2414 |  |
| 16 |  |  |  | 灯塔河小流域综合治理工程 | 2015 | 2788 |  |
| 17 |  |  |  | 林石河小流域综合治理工程 | 2015 | 2910 |  |
| 18 | 示范县小流域名录 | 河源 | 紫金县 | 龙窝水小流域综合治理工程 | 2015 | 6056 | 河源市人民政府、紫金县人民政府 |
| 19 |  |  |  | 上义河小流域综合治理工程 | 2015 | 3819 |  |
| 20 |  |  |  | 围坳水小流域综合治理工程 | 2015 | 3108 |  |
| 21 |  |  |  | 黄花水小流域综合治理工程 | 2015 | 5314 |  |
| 22 |  |  |  | 南山水小流域综合治理工程 | 2015 | 3762 |  |
| 23 |  |  |  | 汀村水小流域综合治理工程 | 2015 | 3316 |  |
| 24 |  | 梅州 | 梅县 | 新彰河小流域综合治理工程 | 2015 | 1323 | 梅州市人民政府、梅县人民政府 |
| 25 |  |  |  | 葵岭水小流域综合治理工程 | 2015 | 2564 |  |
| 26 |  |  |  | 先锋河小流域综合治理工程 | 2015 | 1154 |  |
| 27 |  |  |  | 乌泥河小流域综合治理工程 | 2015 | 1112 |  |
| 28 |  |  | 五华县 | 龙村河生态清洁型小流域综合治理工程 | 2015 | 2541 | 梅州市人民政府、五华县人民政府 |
| 29 |  |  |  | 棉洋河生态清洁型小流域综合整治工程 | 2015 | 3768 |  |
| 30 |  |  |  | 乌陂河生态清洁型小流域综合整治工程 | 2015 | 1545 |  |
| 31 |  |  |  | 罗陂河生态清洁型小流域综合整治工程 | 2015 | 1923 |  |
| 32 |  |  | 兴宁市 | 罗浮河小流域综合治理工程 | 2015 | 7402 | 梅州市人民政府、兴宁市人民政府 |
| 33 |  | 惠州 | 博罗县 | 澜石河小流域综合治理工程 | 2015 | 1207 | 惠州市人民政府、博罗县人民政府 |
| 34 |  |  |  | 埔筏河小流域综合治理工程 | 2015 | 1076 |  |
| 35 |  |  |  | 小金河小流域综合治理工程 | 2015 | 1199 |  |
| 36 |  |  |  | 横河小流域综合治理工程 | 2015 | 2140 |  |
| 37 |  |  |  | 黄岗河小流域综合治理工程 | 2015 | 1544 |  |
| 38 | 示范县小流域名录 | 湛江 | 雷州市 | 河北河小流域综合治理工程 | 2015 | 335 | 湛江市人民政府、雷州市人民政府 |
| 39 |  |  |  | 花桥河小流域综合治理工程 | 2015 | 1389 |  |
| 40 |  |  |  | 松竹河小流域综合治理工程 | 2015 | 971 |  |
| 41 |  |  |  | 黎陈溪小流域综合治理工程 | 2015 | 265 |  |
| 42 |  |  |  | 公和河小流域综合治理工程 | 2015 | 884 |  |
| 43 |  | 茂名 | 电白县 | 龙记河小流域整治工程 | 2015 | 5068 | 茂名市人民政府、电白县人民政府 |
| 44 |  |  | 高州市 | 杨郡河小流域综合治理工程 | 2015 | 1998 | 茂名市人民政府、高州市人民政府 |
| 45 |  |  |  | 小东江水浸垌小流域综合治理工程 | 2015 | 2741 |  |
| 46 |  | 肇庆 | 德庆县 | 大冲河小流域综合治理 | 2015 | 3579 | 肇庆市人民政府、德庆县人民政府 |
| 47 |  |  |  | 六水河小流域综合治理 | 2015 | 2722 |  |
| 48 |  |  | 四会市 | 独水河小流域综合治理工程 | 2015 | 2092 | 肇庆市人民政府、四会市人民政府 |
| 49 |  |  |  | 下茆河小流域综合治理工程 | 2015 | 1239 |  |
| 50 |  |  |  | 下寮河小流域综合治理工程 | 2015 | 1066 |  |
| 51 |  |  |  | 曲水河小流域综合治理工程 | 2015 | 2170 |  |
| 52 |  |  |  | 江谷河小流域综合治理工程 | 2015 | 1811 |  |
| 53 |  |  |  | 大坑小流域综合治理工程 | 2015 | 620 |  |
| 54 |  |  |  | 何礼河小流域综合治理工程 | 2015 | 3182 |  |
| 55 |  |  |  | 廖畔河小流域综合治理工程 | 2015 | 466 |  |
| 56 |  |  |  | 壮坑小流域综合治理工程 | 2015 | 234 |  |
| 57 |  |  |  | 芙蓉坑小流域综合治理工程 | 2015 | 453 |  |
| 58 | 示范县小流域名录 | 肇庆 | 四会市 | 龙头坑小流域综合治理工程 | 2015 | 418 | 肇庆市人民政府、四会市人民政府 |
| 59 |  |  |  | 鹧鸪坑小流域综合治理工程 | 2015 | 702 |  |
| 60 |  |  |  | 榄洞小流域综合治理工程 | 2015 | 269 |  |
| 61 |  |  |  | 廖沙坑小流域综合治理工程 | 2015 | 69 |  |
| 62 |  |  |  | 沙塘坑小流域综合治理工程 | 2015 | 217 |  |
| 63 |  |  |  | 程村河小流域综合治理工程 | 2015 | 299 |  |
| 64 |  |  |  | 讴坑河小流域综合治理工程 | 2015 | 302 |  |
| 65 |  |  |  | 都崀河小流域综合治理工程 | 2015 | 305 |  |
| 66 |  |  |  | 邓村河小流域综合治理工程 | 2015 | 443 |  |
| 67 |  |  |  | 塘坑小流域合治理工程 | 2015 | 177 |  |
| 68 |  |  |  | 榄洞坑小流域综合治理工程 | 2015 | 142 |  |
| 69 |  |  |  | 长圳坑小流域综合治理工程 | 2015 | 80 |  |
| 70 |  |  |  | 茅坑小流域合治理工程 | 2015 | 254 |  |
| 71 |  |  |  | 西沟小流域综合治理工程 | 2015 | 167 |  |
| 72 |  |  |  | 仕马拦小流域综合治理工程 | 2015 | 43 |  |
| 73 |  | 清远 | 清新县 | 滨江支流石坎河流综合治理工程 | 2015 | 3200 | 清远市人民政府、清新县人民政府 |
| 74 |  |  | 英德市 | 何公坑小流域综合治理 | 2015 | 1722 | 清远市人民政府、英德市人民政府 |
| 75 |  |  |  | 望埠枫树坪河小流域综合治理 | 2015 | 900 |  |
| 76 |  |  |  | 望埠崩岗河小流域治理 | 2015 | 958 |  |
| 77 |  |  |  | 东华大镇水小流域治理 | 2015 | 1267 |  |
| 78 | 示范县小流域名录 | 清远 | 英德市 | 下太波罗坑小流域治理 | 2015 | 1629 | 清远市人民政府、英德市人民政府 |
| 79 |  |  |  | 石牯塘八宝河小流域治理 | 2015 | 706 |  |
| 80 |  |  |  | 黄花镇溪村河小流域治理 | 2015 | 660 |  |
| 81 |  |  |  | 西牛鲜水坑小流域治理 | 2015 | 612 |  |
| 82 |  |  |  | 连江口小舍水小流域整治 | 2015 | 962 |  |
| 83 |  |  |  | 沙口牛肚溪小流域整治 | 2015 | 1061 |  |
| 84 |  |  |  | 桥头潭坑小流域整治 | 2015 | 809 |  |
| 85 |  | 潮州 | 湘桥区 | 秋溪水小流域综合治理工程 | 2015 | 6265 | 潮州市人民政府、湘桥区人民政府 |
| 86 |  |  | 潮安区 | 峙溪水小流域综合治理工程 | 2015 | 4200 | 潮州市人民政府、潮安区人民政府 |
| 87 |  | 揭阳 | 揭东县 | 车田河小流域综合治理工程 | 2015 | 5207 | 揭阳市人民政府、揭东县人民政府 |
| 88 |  |  |  | 龙车溪小流域综合治理工程 | 2015 | 4059 |  |
| 89 |  |  |  | 竹桥河小流域综合治理工程 | 2015 | 1928 |  |

投资估算合计：216797万元

附件4                        规模化畜禽养殖场污染防治工程表

| 序号 | 地市（区） | 养殖场（小区）名称 | 出栏量(头) | 投资估算（万元） | 完成时限 | 责任单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广州 | 广州市花都花东莘田养殖场 | 13000 | 130 | 2015 | 广州市人民政府 |  |
| 2 |  | 广州力智农业有限公司 | 64600 | 650 | 2015 | 广州市人民政府 |  |
| 3 |  | 广州市广良畜牧有限公司 | 24000 | 240 | 2015 | 广州市人民政府 |  |
| 4 |  | 王炳钊猪场 | 10000 | 100 | 2015 | 广州市人民政府 |  |
| 5 |  | 天宏猪场 | 3500 | 35 | 2015 | 广州市人民政府 | 国家责任书项目 |
| 6 |  | 广州市华美牛奶公司 | 1300 | 130 | 2014 | 广州市人民政府 | 国家责任书项目 |
| 7 | 深圳 | 深圳市新龙达畜牧有限公司石井猪场 | 3160 |  | 2014 | 深圳市人民政府 | 清拆项目 |
| 8 |  | 深圳市新龙达畜牧有限公司龙田猪场 | 3500 |  | 2014 | 深圳市人民政府 | 清拆项目 |
| 9 | 珠海 | 珠海市经济特区农牧肉联猪场 | 20000 | 200 | 2015 | 珠海市人民政府 |  |
| 10 |  | 珠海经济特区农牧肉类联合发展有限公司那洲猪场 | 14000 | 140 | 2015 | 珠海市人民政府 |  |
| 11 | 汕头 | 汕头市东江畜牧有限公司 | 25000 | 250 | 2015 | 汕头市人民政府 |  |
| 12 |  | 汕头市潮阳区金浦禽畜养猪场 | 14150 | 140 | 2015 | 汕头市人民政府 |  |
| 13 |  | 汕头市智业畜禽养殖有限公司 | 20500 | 205 | 2015 | 汕头市人民政府 |  |
| 14 |  | 汕头市新广大畜牧科技有限公司 | 20000 | 200 | 2015 | 汕头市人民政府 |  |
| 15 |  | 雷岭绿都原种猪场 | 15000 | 150 | 2015 | 汕头市人民政府 |  |
| 16 |  | 汕头市德兴种养实业有限公司新广大原种猪场 | 22000 | 220 | 2015 | 汕头市人民政府 |  |
| 17 |  | 汕头市澄海区自然养猪基地有限公司 | 11000 | 110 | 2015 | 汕头市人民政府 |  |
| 18 | 佛山 | 狮山飞蛾岭猪场 | 10000 | 100 | 2015 | 佛山市人民政府 |  |
| 19 |  | 孖岗奶牛场 | 930 | 90 | 2014 | 佛山市人民政府 | 国家责任书项目 |
| 20 | 韶关 | 韶关市昌明养殖有限公司 | 20000 | 200 | 2015 | 韶关市人民政府 |  |
| 21 |  | 陈松涛养殖场 | 12000 | 120 | 2015 | 韶关市人民政府 |  |
| 22 | 韶关 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司曲江分公司浪石猪场 | 56000 | 560 | 2015 | 韶关市人民政府 |  |
| 23 |  | 广东华农温氏畜牧股份有限公司曲江分公司其田猪场 | 23000 | 230 | 2015 | 韶关市人民政府 |  |
| 24 |  | 广东华农温氏畜牧股份有限公司曲江分公司石峰猪场 | 65000 | 650 | 2015 | 韶关市人民政府 | 国家责任书项目 |
| 25 |  | 温氏樟市猪场 | 96000 | 960 | 2015 | 韶关市人民政府 |  |
| 26 |  | 温氏西林村委苏村猪场 | 58000 | 580 | 2015 | 韶关市人民政府 |  |
| 27 |  | 韶关市牧科实业有限公司 | 35000 | 350 | 2015 | 韶关市人民政府 |  |
| 28 |  | 和而友生态农业有限公司 | 10000 | 100 | 2015 | 韶关市人民政府 |  |
| 29 |  | 温氏河富猪场 | 34000 | 340 | 2015 | 韶关市人民政府 |  |
| 30 |  | 温氏河富二场 | 32000 | 320 | 2015 | 韶关市人民政府 |  |
| 31 |  | 新丰板岭原种猪场 | 20000 | 200 | 2015 | 韶关市人民政府 |  |
| 32 |  | 乐昌市粤佳生态养殖场 | 10000 | 100 | 2015 | 韶关市人民政府 |  |
| 33 |  | 广东华农温氏畜牧股份有限公司乐昌分公司长廊猪场 | 110000 | 1100 | 2015 | 韶关市人民政府 |  |
| 34 |  | 广东华农温氏畜牧股份有限公司南雄分公司樟屋猪场 | 110000 | 1100 | 2015 | 韶关市人民政府 |  |
| 35 |  | 广东华农温氏畜牧股份有限公司南雄分公司鱼鲜猪场 | 56000 | 560 | 2015 | 韶关市人民政府 |  |
| 36 | 河源 | 粤东种猪场 | 20000 | 200 | 2015 | 河源市人民政府 |  |
| 37 |  | 紫金县龙窝镇振发养殖场 | 10000 | 100 | 2015 | 河源市人民政府 |  |
| 38 |  | 远东畜牧场 | 15000 | 150 | 2015 | 河源市人民政府 |  |
| 39 |  | 龙川种猪场通衢分场 | 11200 | 110 | 2015 | 河源市人民政府 |  |
| 40 |  | 龙川县联生畜牧水产养殖场 | 18000 | 180 | 2015 | 河源市人民政府 |  |
| 41 |  | 龙川新乐种养专业合作社 | 10000 | 100 | 2015 | 河源市人民政府 |  |
| 42 |  | 龙川县振新农业发展有限公司 | 15000 | 150 | 2015 | 河源市人民政府 |  |
| 43 |  | 合益猪场 | 20000 | 200 | 2015 | 河源市人民政府 |  |
| 44 |  | 深圳市五丰泰农业投资股份有限公司连平分公司 | 33000 | 330 | 2015 | 河源市人民政府 |  |
| 45 | 河源 | 连平县深连生态农牧发展有限公司 | 15000 | 150 | 2015 | 河源市人民政府 |  |
| 46 |  | 广州力智农业有限公司河源丽湖猪场 | 45000 | 450 | 2015 | 河源市人民政府 |  |
| 47 |  | 和平县顺意畜牧养殖专业合作社养猪场 | 14500 | 145 | 2015 | 河源市人民政府 |  |
| 48 |  | 和平县弘顺农业有限公司 | 13800 | 140 | 2015 | 河源市人民政府 |  |
| 49 |  | 和平县东水黄竹塘生猪养殖专业合作社 | 14000 | 140 | 2015 | 河源市人民政府 |  |
| 50 |  | 东源县源兴生态种养中心 | 11000 | 110 | 2015 | 河源市人民政府 |  |
| 51 |  | 广东瑞昌食品进出口有限公司灯塔种猪场 | 33900 | 340 | 2015 | 河源市人民政府 |  |
| 52 |  | 广东瑞昌食品进出口有限公司致富猪场 | 50000 | 500 | 2015 | 河源市人民政府 |  |
| 53 | 梅州 | 梅州市正绿农业科技发展有限公司 | 10000 | 100 | 2015 | 梅州市人民政府 |  |
| 54 |  | 广东新俊现代农业有限公司 | 10000 | 100 | 2015 | 梅州市人民政府 |  |
| 55 |  | 五华县浪华实业发展有限公司 | 15600 | 160 | 2015 | 梅州市人民政府 |  |
| 56 |  | 梅州市恒星畜牧实业有限公司 | 13000 | 130 | 2015 | 梅州市人民政府 |  |
| 57 |  | 梅州名望丰华生态猪发展有限公司 | 22680 | 230 | 2015 | 梅州市人民政府 | 国家责任书项目 |
| 58 |  | 蕉岭县鸿腾种猪场 | 11760 | 120 | 2015 | 梅州市人民政府 |  |
| 59 |  | 蕉岭县伟业种猪场 | 12000 | 120 | 2015 | 梅州市人民政府 |  |
| 60 |  | 蕉岭县北礤绿色农牧发展有限公司 | 13000 | 130 | 2015 | 梅州市人民政府 |  |
| 61 |  | 辉兴农业有限公司 | 12460 | 120 | 2015 | 梅州市人民政府 |  |
| 62 |  | 兴宁市思农养殖发展有限公司 | 12640 | 130 | 2015 | 梅州市人民政府 |  |
| 63 |  | 梅州市桂丰源生态农业发展有限公司 | 12732 | 130 | 2015 | 梅州市人民政府 |  |
| 64 |  | 梅州市金牧生态农业发展有限公司 | 13468 | 130 | 2015 | 梅州市人民政府 |  |
| 65 |  | 兴宁黄槐鼎丰养殖场 | 10250 | 100 | 2015 | 梅州市人民政府 |  |
| 66 |  | 广东宝兴农牧科技有限公司 | 44900 | 450 | 2015 | 梅州市人民政府 |  |
| 67 |  | 梅州粤农丰畜牧有限公司 | 10800 | 110 | 2015 | 梅州市人民政府 |  |
| 68 | 惠州 | 惠阳食出横沥养猪场 | 11000 |  | 2014 | 惠州市人民政府 | 清拆项目 |
| 69 |  | 鼎盛养殖场 | 11600 | 120 | 2015 | 惠州市人民政府 |  |
| 70 |  | 惠州荔枝城畜牧有限公司 | 12000 |  | 2014 | 惠州市人民政府 | 清拆项目 |
| 71 |  | 惠州市源茵畜牧科技有限公司汝湖农场 | 18000 | 180 | 2015 | 惠州市人民政府 |  |
| 72 |  | 博罗县泰美畜牧有限公司 | 30000 | 300 | 2015 | 惠州市人民政府 |  |
| 73 |  | 惠州市泉新农牧有限公司 | 15000 | 150 | 2015 | 惠州市人民政府 |  |
| 74 |  | 温氏塔下一场 | 45000 | 450 | 2015 | 惠州市人民政府 |  |
| 75 |  | 温氏石坝公司 | 60000 | 600 | 2015 | 惠州市人民政府 |  |
| 76 |  | 黄木祥猪场 | 10000 |  | 2014 | 惠州市人民政府 | 清拆项目 |
| 77 |  | 罗兴猪场 | 12000 |  | 2014 | 惠州市人民政府 | 清拆项目 |
| 78 |  | 惠东裕兴实业有限公司 | 25000 | 250 | 2015 | 惠州市人民政府 |  |
| 79 |  | 龙门县泉记猪场 | 10000 | 100 | 2015 | 惠州市人民政府 |  |
| 80 |  | 广西建邦惠州大亚湾养殖场 | 11850 | 120 | 2015 | 惠州市人民政府 |  |
| 81 |  | 深圳市茁壮农牧实业有限公司潼湖猪场 | 15930 | 160 | 2015 | 惠州市人民政府 |  |
| 82 |  | 深圳农牧公司 | 43000 | 430 | 2015 | 惠州市人民政府 |  |
| 83 | 汕尾 | 汕尾市城区安顺畜牧饲养场 | 12000 | 120 | 2015 | 汕尾市人民政府 |  |
| 84 |  | 汕尾市新兴现代农业种养有限公司 | 16410 | 160 | 2015 | 汕尾市人民政府 |  |
| 85 |  | 广东双全农牧有限公司 | 25000 | 250 | 2015 | 汕尾市人民政府 |  |
| 86 |  | 陆丰市金源养殖有限公司 | 60000 | 600 | 2015 | 汕尾市人民政府 |  |
| 87 | 江门 | 鹏飞畜牧有限公司 | 15000 | 150 | 2015 | 江门市人民政府 |  |
| 88 |  | 江门市新会区鸿利畜牧养殖有限公司 | 18000 | 180 | 2015 | 江门市人民政府 |  |
| 89 |  | 江门市新会区罗坑大兴良种猪场 | 10590 | 110 | 2015 | 江门市人民政府 |  |
| 90 |  | 江门市华业猪场有限公司 | 10468 | 100 | 2015 | 江门市人民政府 |  |
| 91 | 江门 | 大泽联兴畜牧场 | 21000 | 210 | 2015 | 江门市人民政府 |  |
| 92 |  | 台山市长江食品有限公司汶村猪场 | 10016 | 100 | 2015 | 江门市人民政府 |  |
| 93 |  | 台山市长江食品有限公司烽火角猪场 | 10654 | 110 | 2015 | 江门市人民政府 |  |
| 94 |  | 台山市环安种猪场 | 13500 | 135 | 2015 | 江门市人民政府 |  |
| 95 |  | 斗山镇顺生畜牧场 | 12988 | 130 | 2015 | 江门市人民政府 |  |
| 96 |  | 开平市温氏畜牧有限公司三合猪场 | 10000 | 100 | 2015 | 江门市人民政府 |  |
| 97 |  | 开平市温氏畜牧有限公司塘美猪场 | 10000 | 100 | 2015 | 江门市人民政府 |  |
| 98 |  | 开平市赤水镇丰润养猪场 | 16000 | 160 | 2015 | 江门市人民政府 |  |
| 99 |  | 开平市金鸡镇联兴养殖场 | 18000 | 180 | 2015 | 江门市人民政府 |  |
| 100 |  | 鹤山市美德洲农场 | 13000 | 130 | 2015 | 江门市人民政府 |  |
| 101 |  | 鹤山市绿湖农庄有限公司 | 40000 | 400 | 2015 | 江门市人民政府 |  |
| 102 |  | 鹤山市钟氏华粮生态农业有限公司 | 12000 | 120 | 2015 | 江门市人民政府 |  |
| 103 |  | 谭伟昂养殖场 | 18000 | 180 | 2015 | 江门市人民政府 |  |
| 104 |  | 平石种猪场 | 21200 | 210 | 2015 | 江门市人民政府 |  |
| 105 | 阳江 | 阳西县金桥农业有限公司 | 12480 | 120 | 2015 | 阳江市人民政府 |  |
| 106 |  | 富阳猪场 | 23000 | 230 | 2015 | 阳江市人民政府 |  |
| 107 |  | 阳西温氏畜禽有限公司（羊蹄石种猪场） | 17150 | 170 | 2015 | 阳江市人民政府 |  |
| 108 |  | 阳江市百盛园实业有限公司 | 10000 | 100 | 2015 | 阳江市人民政府 |  |
| 109 |  | 阳东温氏畜牧有限公司鸡山（一）猪场 | 30000 | 300 | 2015 | 阳江市人民政府 |  |
| 110 |  | 阳东县高科农牧有限公司 | 10000 | 100 | 2015 | 阳江市人民政府 |  |
| 111 |  | 阳江市鸿福农业投资有限公司 | 55000 | 550 | 2015 | 阳江市人民政府 |  |
| 112 |  | 广东大洋食品有限公司PIC种猪扩繁场 | 34050 | 340 | 2015 | 阳江市人民政府 |  |
| 113 |  | 温氏河口扩繁2场 | 50000 | 500 | 2015 | 阳江市人民政府 |  |
| 114 |  | 温氏石望扩繁1场 | 35000 | 350 | 2015 | 阳江市人民政府 |  |
| 115 | 阳江 | 温氏石望扩繁2场 | 26000 | 260 | 2015 | 阳江市人民政府 |  |
| 116 |  | 谢猛养殖场 | 20010 | 200 | 2015 | 阳江市人民政府 |  |
| 117 |  | 阳东温氏畜牧有限公司乌石猪场 | 20000 | 200 | 2015 | 阳江市人民政府 |  |
| 118 |  | 江门海大集团阳东分公司 | 15000 | 150 | 2015 | 阳江市人民政府 |  |
| 119 | 湛江 | 湛江市麻章区方裕猪场 | 10000 | 100 | 2015 | 湛江市人民政府 |  |
| 120 |  | 遂溪县黄略富饶生态畜牧场 | 16711 | 170 | 2015 | 湛江市人民政府 |  |
| 121 |  | 遂溪县黄略镇瑞丰生猪规模养殖场 | 13872 | 140 | 2015 | 湛江市人民政府 |  |
| 122 |  | 遂溪县洋杨生猪养殖专业合作社 | 12000 | 120 | 2015 | 湛江市人民政府 |  |
| 123 |  | 谢文兴猪场 | 12000 | 120 | 2015 | 湛江市人民政府 |  |
| 124 |  | 和寮镇大岭莫世贵养猪场 | 10026 | 100 | 2015 | 湛江市人民政府 |  |
| 125 |  | 湛江利苑农业发展有限公司 | 8000 | 80 | 2015 | 湛江市人民政府 | 国家责任书项目 |
| 126 | 茂名 | 广州鸿德公司茂名金塘岭种猪场 | 10000 | 100 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 127 |  | 茂名市茂南区镇盛永盛养殖场 | 10000 | 100 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 128 |  | 茂名市茂南东辉畜牧有限公司 | 10500 | 105 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 129 |  | 茂名市茂南区鼎盛绿色养殖场 | 10000 | 100 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 130 |  | 茂港区贵景畜牧发展有限公司 | 19500 | 195 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 131 |  | 三和牧业有限公司 | 36000 | 360 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 132 |  | 刘国辉猪场 | 10000 | 100 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 133 |  | 刘桂新猪场 | 10080 | 100 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 134 |  | 高州市食品企业集团石鼓良种场 | 20113 | 200 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 135 |  | 潘氏农业科技发展有限公司 | 12000 | 120 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 136 |  | 盈丰猪场 | 10000 | 100 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 137 |  | 高州市东方龙畜牧有限公司 | 10100 | 100 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 138 | 茂名 | 宝光养殖场 | 15000 | 150 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 139 |  | 高州市张富荣猪场生猪标准化规模养殖场 | 13800 | 140 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 140 |  | 黄金良种猪场 | 10000 | 100 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 141 |  | 龙旺种场 | 10000 | 100 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 142 |  | 高州市高美养殖场 | 80000 | 800 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 143 |  | 永昌鸡场（生猪养殖小区） | 80000 | 800 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 144 |  | 龚之云蛋鸡场（生猪养殖小区） | 10000 | 100 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 145 |  | 梁文荣蛋鸡场（生猪养殖小区） | 10000 | 100 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 146 |  | 两头塘蛋鸡场（生猪养殖小区） | 10000 | 100 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 147 |  | 化州市松源养殖场 | 14500 | 145 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 148 |  | 绿生园养殖场 | 34966 | 350 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 149 |  | 茂名市粤西瘦肉型种猪场 | 14382 | 140 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 150 |  | 华农种猪场 | 10869 | 110 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 151 |  | 银威养殖场 | 13187 | 130 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 152 |  | 茂名市钜园农业有限公司 | 14704 | 150 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 153 |  | 张国善养殖场 | 11080 | 110 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 154 |  | 化州市牧业发展有限公司 | 13200 | 130 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 155 |  | 陈瑜养殖场 | 12915 | 130 | 2015 | 茂名市人民政府 |  |
| 156 | 肇庆 | 肇庆市种畜场 | 20000 | 200 | 2015 | 肇庆市人民政府 | 国家责任书项目 |
| 157 |  | 广宁县创展农业科技有限公司 | 35000 | 350 | 2015 | 肇庆市人民政府 |  |
| 158 |  | 广宁县利德丰现代农业发展公司 | 18000 | 180 | 2015 | 肇庆市人民政府 |  |
| 159 |  | 广东华红畜牧有限公司（稔岗） | 11000 | 110 | 2015 | 肇庆市人民政府 |  |
| 160 |  | 肇庆市基良家禽鱼牧有限公司 | 14800 | 150 | 2015 | 肇庆市人民政府 |  |
| 161 | 肇庆 | 蛟塘镇陈毅元猪场 | 11000 | 110 | 2015 | 肇庆市人民政府 |  |
| 162 |  | 四会市欣利猪苗繁育场 | 20000 | 200 | 2015 | 肇庆市人民政府 |  |
| 163 |  | 四会市龙甫镇嘉发养殖场 | 20000 | 200 | 2015 | 肇庆市人民政府 |  |
| 164 |  | 四会市三乐原种猪场 | 30000 | 300 | 2015 | 肇庆市人民政府 |  |
| 165 |  | 四会市兴农种猪场 | 18000 | 180 | 2015 | 肇庆市人民政府 |  |
| 166 |  | 四会市全兴种猪养殖场 | 12000 | 120 | 2015 | 肇庆市人民政府 |  |
| 167 |  | 四会市黄田镇黎氏畜牧有限公司 | 20000 | 200 | 2015 | 肇庆市人民政府 |  |
| 168 |  | 四会市大兴农场 | 15000 | 150 | 2015 | 肇庆市人民政府 |  |
| 169 |  | 高要市白诸镇金山水库猪场 | 19500 | 195 | 2015 | 肇庆市人民政府 | 国家责任书项目 |
| 170 | 清远 | 广东华农温氏畜牧股份有限公司佛冈分公司高桥猪场 | 50000 | 500 | 2015 | 清远市人民政府 |  |
| 171 |  | 广东温氏大崀猪场 | 38842 | 390 | 2015 | 清远市人民政府 |  |
| 172 |  | 广东温氏杜步猪场 | 22000 | 220 | 2015 | 清远市人民政府 |  |
| 173 |  | 广东华农温氏畜牧股份有限公司清远育种分公司江英猪场 | 10000 | 130 | 2015 | 清远市人民政府 |  |
| 174 |  | 广东省连山光明畜牧发展有限公司 | 17000 | 170 | 2015 | 清远市人民政府 |  |
| 175 |  | 广东华农温氏畜牧股份有限公司清新分公司石潭猪场 | 11000 | 110 | 2015 | 清远市人民政府 |  |
| 176 |  | 广东华农温氏畜牧股份有限公司清新分公司太平原种猪场 | 20000 | 900 | 2015 | 清远市人民政府 |  |
| 177 |  | 广东华农温氏畜牧有限公司英德分公司黄陂猪场 | 63000 | 570 | 2015 | 清远市人民政府 |  |
| 178 |  | 广东华农温氏畜牧有限公司英州分公司英州猪场 | 180000 | 1620 | 2015 | 清远市人民政府 |  |
| 179 |  | 温氏青石扩繁猪场 | 33000 | 330 | 2015 | 清远市人民政府 |  |
| 180 |  | 温氏连州本部石马猪场 | 64000 | 640 | 2015 | 清远市人民政府 |  |
| 181 |  | 华农温氏连山分公司桂联猪场 | 80000 | 3000 | 2015 | 清远市人民政府 | 国家责任书项目 |
| 182 | 潮州 | 饶平荣奕生态农业有限公司现代生态农业 | 15000 | 150 | 2015 | 潮州市人民政府 |  |
| 183 |  | 饶平县钱东北山新北养猪场 | 10000 | 100 | 2015 | 潮州市人民政府 |  |
| 184 | 揭阳 | 普宁市池尾国隆养猪场 | 11000 | 110 | 2015 | 揭阳市人民政府 |  |
| 185 | 云浮 | 云城区云楼生猪综合养殖场 | 11000 | 110 | 2015 | 云浮市人民政府 |  |
| 186 |  | 广东省新兴县食品企业集团有限公司东亚猪场 | 13100 | 130 | 2015 | 云浮市人民政府 |  |
| 187 |  | 广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司罗陈猪场 | 40000 | 400 | 2015 | 云浮市人民政府 |  |
| 188 |  | 广东华农温氏畜牧股份新兴分公司水台商品猪场 | 50000 | 500 | 2015 | 云浮市人民政府 |  |
| 189 |  | 广东华农温氏畜牧股份有限公司育种公司水台原种猪场 | 28500 | 285 | 2015 | 云浮市人民政府 |  |
| 190 |  | 广东华农温氏畜牧股份有限公司新兴分公司天堂商品猪场 | 36803 | 370 | 2015 | 云浮市人民政府 |  |
| 191 |  | 广东华农温氏畜牧股份有限公司育种公司水台原种二场 | 15760 | 160 | 2015 | 云浮市人民政府 |  |
| 192 |  | 增泰种猪饲养有限公司 | 10000 | 100 | 2015 | 云浮市人民政府 |  |
| 193 |  | 罗定广东温氏畜牧有限公司长塘猪场 | 48000 | 480 | 2015 | 云浮市人民政府 |  |
| 194 |  | 广东温氏（罗定）苹塘猪场 | 40000 | 400 | 2015 | 云浮市人民政府 |  |
| 195 | 顺德 | 胡永欢猪场 | 20000 | 200 | 2015 | 顺德区人民政府 |  |

投资估算合计：47695万元

附件5        世界银行贷款广东农业面源污染治理之牲畜废弃物管理示范工程表（第一批）

| 序号 | 地市 | 养殖场（小区）名称 | 出栏量（头） | 投资估算（万元） | 完成时限 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河源 | 深圳市五丰泰农业投资股份有限公司（连平）分公司 | 23000 | 547 | 2014 | 河源市人民政府 |
| 2 |  | 河源市紫金县宝金畜牧有限公司 | 45000 | 439 | 2014 | 河源市人民政府 |
| 3 |  | 河源市龙川县新乐种养农民专业合作社（猪场） | 8000 | 222 | 2014 | 河源市人民政府 |
| 4 |  | 河源市连平县深连生态农牧发展有限公司 | 10000 | 248 | 2014 | 河源市人民政府 |
| 5 |  | 龙川县东瑞农牧高床养殖（在建） | 25000 | 3516 | 2014 | 河源市人民政府 |
| 6 | 惠州 | 惠州市兴趣观光农场有限公司 | 4000 | 166 | 2014 | 惠州市人民政府 |
| 7 |  | 惠州市惠城区泰安养殖场 | 4000 | 157 | 2014 | 惠州市人民政府 |
| 8 |  | 惠东县延伸红牧有限公司 | 5000 | 158 | 2014 | 惠州市人民政府 |
| 9 |  | 惠东县梁化镇金竹山猪场 | 5000 | 159 | 2014 | 惠州市人民政府 |
| 10 |  | 惠东县梁化镇厚德养猪场 | 5000 | 127 | 2014 | 惠州市人民政府 |
| 11 |  | 惠东县生源农业有限公司 | 20000 | 443 | 2014 | 惠州市人民政府 |
| 12 |  | 惠州市惠兴源农业开发有限公司猪场 | 3000 | 154 | 2014 | 惠州市人民政府 |
| 13 |  | 龙门县齐福养殖场 | 3000 | 295 | 2014 | 惠州市人民政府 |
| 14 |  | 惠阳区良井镇遂屯生猪场 | 15000 | 377 | 2014 | 惠州市人民政府 |

投资估算合计：7008万

附件6                       土壤环境保护和综合治理工程表

| 序号 | 项目名称 |  | 工 作 内 容 | 完成时限 | 投资估算 （万元） | 负 责 单 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农产品产地土壤重金属污染调查 |  | 实施农产品产地连片耕地的土壤重金属污染状况加密调查，全面监测重金属污染状况，完善农产品产地土壤环境质量档案。 | 2016 | 10000 | 省农业厅牵头，各相关地级以上市及县（市、区）人民政府配合。 |
| 2 | 受污染耕地修复示范 |  | 广州、珠海、汕头、佛山、韶关、中山、东莞、江门、清远等市完成1项以上受污染耕地综合治理与修复试点示范工程。 | 2017 | 30000 | 相关市人民政府 |
| 3 | 汕头贵屿镇环境综合整治工程 |  | 开展贵屿镇电子废弃物拆解基地环境综合治理，建设受污染场地和耕地综合治理修复示范工程，包括农田、酸洗迹地及北港河底泥修复示范工程。 | 2015 | 10100 | 汕头市潮阳区人民政府 |
| 4 | 韶关市典型区域土壤污染综合治理项目 | 翁源县、曲江区土壤污染综合治理项目 | 开展大宝山矿区及周边环境综合整治，2015年底前完成李屋拦泥库雨污分流工程建设和李屋拦泥库增容工程并投入使用，完成李屋拦泥库废水处理站升级改造及下游应急工程；开展李屋拦泥库上游铁龙林场矿业有限公司污染综合整治。2015年底前采取综合治理修复受污染耕地土壤，当季农产品达到相关质量要求，2020年按照国家要求完成综合治理工程。 | 2020 | 80000 | 韶关市人民政府，大宝山矿业公司 |
| 5 |  | 仁化县土壤污染综合治理项目 | 开展凡口铅锌矿废水处理设施优化升级改造，2015年底前完成尾矿库末端事故应急池废水处理系统一期工程；开展被污染耕地土壤污染综合治理修复示范200亩，当季农产品达到相关质量要求，2020年按照国家要求完成综合治理工程。 | 2020 | 60000 | 韶关市人民政府 |
| 6 | 东莞水乡特色发展经济区土壤污染综合治理与修复 |  | 以东莞麻涌、虎门港等“10镇1港”为重点区域，开展水乡特色经济区土壤环境保护与综合治理试点示范，实施《东莞水乡特色发展经济区土壤环境保护和综合治理实施方案》。 | 2018 | 6000 | 东莞市人民政府 |
| 7 | 阳春市硫铁矿尾矿库综合治理工程 |  | 开展尾矿库重金属综合控制，库区周围农田生态修复治理。 | 2014 | 1000 | 阳江市阳春市人民政府 |
| 8 | 清远龙塘镇环境综合整治工程 |  | 开展电子拆解及焚烧造成的污染土壤修复技术示范，建设电子垃圾拆解场地修复技术示范基地。 | 2015 | 20600 | 清远市人民政府 |
| 9 | 佛冈受污染农田治理修复示范项目 |  | 开展受污染农田修复治理，建立3000亩试点示范基地。 | 2016 | 3000 | 省农业厅 |
| 10 | 其它地区土壤污染修复试点示范 |  | 在珠三角、韶关、汕头、清远以外的地区，选择连片区域因地制宜开展耕地和受污染场地综合治理试点示范。 | 2020 | 25000 | 各相关地级以上市人民政府 |

投资估算合计：245700万元

附件7

《广东省农村环境保护行动计划（2014-2017年）》

2014年年度实施计划

为切实推进《广东省农村环境保护行动计划（2014-2017年）》（以下简称《行动计划》）的实施，制定本年度实施计划。

一、工作目标

农村饮水安全保障得到加强，农村环境综合整治、环境基础设施建设、农业源污染治理等工作取得明显成效，基本建立“户收集、村集中、镇转运、县处理”的农村生活垃圾收运处理体系，土壤环境保护和综合治理取得积极进展，部分农村突出环境问题得到解决，农村人居环境进一步改善。

二、主要任务

（一）强化农村饮水安全保障。

加强粤东、西、北地区农村饮水工程建设和建后管理。认真落实省委重点督办要求，组织开展全省农村饮水工程设施普查，部门联动开展农村饮水工程督查督办，印发《关于进一步加强农村供水工作的通知》，研究出台加强我省农村饮水工程管理工作的规范性文件，进一步明确部门职责，工作任务及措施，加快实施村村通自来水工程，保障农村饮水安全。

摸查农村饮用水源基本情况，推进乡镇集中式生活饮用水水源地水质监测；各地级以上市及顺德区各选择本辖区内3个主要集中式饮用水水源地（含备用和具有集中供水能力的地下水饮用水水源地）开展土壤环境质量监测。完成北江流域饮用水水源水质安全预警监控系统建设，推进东江流域预警体系建设。

（二）推进农村生活污染治理设施建设。

开展农村垃圾管理工作专题调研和跟踪督办，加快推进县（区）垃圾无害化处理场、镇转运站、村收集点规范化建设，推动建立“县统筹镇，镇统筹村”的农村生活垃圾收运处理体系；开展农村生活垃圾分类、减量化、资源化试点工作，积极探索创新农村生活垃圾管理机制。力争完成县（市、区）生活垃圾无害化处理场（厂）建设，全省实现“一县一场”建设目标。

因地制宜，采取分散和集中相结合的方式推进农村生活污水治理设施建设，进一步推动镇村集中式污水处理厂配套管网完善，提高已建污水处理设施运行负荷，重点推进重要水库、主要供水通道两岸敏感区对水质影响较大的建制镇，以及农村分散污水处理设施建设，力争建成镇级生活污水处理设施20座，并投入运行。

（三）深入开展农村环境综合整治。

组织召开全省农村环境保护暨环境综合整治现场会，总结交流各地农村环境保护工作经验和做法，统筹部署全省农村环境保护工作。深入实施“以奖促治”政策，推进农村环境连片整治。推动始兴、龙川、平远、陆河、新兴加快农村环境连片整治示范县试点项目建设，推进佛山、韶关始兴县农村环境综合责任制试点工作，开展100个村庄环境综合整治；组织对韶关、河源、惠州、梅州等市农村连片环境综合整治项目进行督办，开展重点地区农村连片环境综合整治情况调查与评估；组织编制农村环境综合整治技术指南，举办农村环境综合整治管理工作培训班。加快解决农村突出环境问题，持续改善农村人居环境。

开展以水土流失综合治理、生态修复、农村水系治理、河道清淤疏浚、生活污水处理以及人居环境整治等为重点的小流域生态环境治理，完成竞争性评审项目、省试点项目以及示范县的30条小流域综合治理。

（四）加快推进农业面源污染治理工程建设。

印发并实施农业源主要污染物总量减排计划，加快推进规模化畜禽养殖场重点减排工程建设，积极推进规模化养殖场（小区）采取国家认可的治理模式开展污染治理工程建设，加强督查督办，力争全年完成1800家规模化畜禽养殖场废弃物储存处理利用设施建设或改造。引导农村养殖专业户进行污染集中治理，推动基础较好的畜禽养殖散养密集区建设集中的粪污处理场地，建设畜禽养殖废弃物集中式综合利用或无害化处理设施。

大力推广资源节约型农业生产技术和生态循环种养模式，实施世界银行贷款广东农业面源污染治理项目，在惠州市惠阳、惠城区、博罗县和江门市台山、恩平、开平市实施环境友好型种植业示范工程，在河源、惠州市实施牲畜废弃物治理示范工程，实施土壤养分管理计划，启动保护性耕作试点，开展高床养殖新模式试点，加强牲畜废弃物治理设施建设，完成第一批14个牲畜废弃物管理示范工程建设，逐步构建农业面源污染治理长效机制。

（五）开展土壤环境保护和综合治理。

制定印发《广东省土壤环境保护和综合治理方案》，全面推进我省土壤环境保护工作。实施《广东省农产品产地土壤重金属污染防治实施方案》，开展全省农产品产地土壤重金属污染状况调查，年底前完成农产品产地土壤重金属污染调查取样和分析，为下一步建立农产品产地土壤环境质量档案和土壤污染分级管理制度奠定基础。开展典型区域土壤污染综合治理，韶关市完成《大宝山矿区及周边地区土壤重金属现状监测与评估报告》的编制，建立土壤不同污染等级地块名册；组织开展董塘镇凡口铅锌矿周边地区土壤重金属污染现状调查与评估，摸查超标程度和范围，并开展源分析，在此基础上制定环境综合整治实施方案。积极推进汕头市贵屿镇、东莞市石碣镇、清远市龙塘镇开展受污染耕地土壤治理修复试点示范工程。

（六）推动农村生态文明建设。

省环境保护厅与顺德区政府共建顺德生态文明建设示范区，共同推动顺德区在生态文明制度建设、环境管理体制机制和经济政策等方面先行先试，力争有突破和创新，积极探索我省生态文明建设模式和先进经验，制定《顺德区生态文明建设规划》、《省环境保护厅 顺德区共建生态文明建设示范区实施方案》、2014年年度工作计划以及任务清单，明确目标任务及具体工作措施，并抓紧组织实施。

修订完善省级生态建设示范区的指标体系，鼓励各地因地制宜开展生态乡镇、村创建，及时总结各地在生态示范创建工作上的制度创新及工作亮点推广。深圳、珠海、韶关、中山等市推进开展生态文明建设试点工作，珠海市加快推进国家生态市创建，深圳市龙岗区、佛山市各区等加快创建省级生态区，惠州、东莞市加大力度推进国家、省级生态乡镇等工作。大力推进宜居村镇、名镇名村示范村及美丽乡村建设。

（七）进一步加强农村环境监管。

深入开展环保专项行动，组织开展规模化畜禽养殖场（小区）专项执法检查、集中式饮用水水源保护区专项执法检查，全面清理禁养区内的畜禽养殖场（小区）和专业户，完成1600户规模化畜禽养殖场、养殖专业户的清退工作，开展对威胁乡镇集中式饮用水水源地水质安全的重点污染源和风险源排查，加强资源开发类项目、非污染性建设项目等监管力度，严厉打击各类环境违法排污行为。

开展农村环境质量监测与评价试点工作。在近年农村环境质量试点监测工作基础上，以现有的空气、水和土壤等环境监测与评价技术为重要参考，提出农村环境监测技术方法，制定农村环境质量综合评价方法，选择有代表性的地区开展试点监测工作。全省各地级以上市（深圳市除外）和佛山市顺德区各监测一个静态村庄和新增一个动态村庄开展农村环境质量监测工作，逐步建立和完善农村环境监测评价体系；在广州市选择水田、菜地等不同土地利用类型开展土壤环境质量监测；加强县级环境监测机构标准化建设，力争全省70%以上县级环境监测机构完成标准化验收。

三、保障措施

各地、各部门要充分认识农村环境保护行动计划实施的重要性、紧迫性和艰巨性，切实加强组织领导，做到责任到位，措施到位，投入到位，分工合作，齐抓共管，采取强有力措施，推进重点工程建设，确保《行动计划》目标任务顺利完成。省环境保护厅将组织开展农村环境连片综合整治和规模化畜禽养殖场减排等工作调研督办，并会同有关单位进一步加强对《行动计划》实施进展的组织、协调、监督。

公开方式：主动公开

抄送：省政府办公厅，各地级以上市环境保护局、深圳市人居环境委、

顺德区环境运输和城市管理局。

广东省环境保护厅办公室                   2014年7月11日印发